# INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 24/06/2026

| Título del Proyecto | Sin Envolturas |
| --- | --- |
| Contrato | — |
| Período Proyecto | Del 02/03/2026 al 24/04/2026 |
| Entidad Ejecutora | Sin Envolturas |
| Coord Gral de Proy | Claudia Dawson Farro |

## 1. Datos Generales del Personal

Sección llenada por el Personal

| Nombres y Apellidos | Paolo Dellepiane |
| --- | --- |
| Rol en el proyecto | Desarrollador Móvil |
| Periodo de las actividades | Del 02/03/2026 al 24/04/2026 |

## 1.1 Actividades realizadas y resultados alcanzados

| Actividad detallada | Fecha | Lugar |
| --- | --- | --- |
| SEMANA 1 — Configuración del entorno y arquitectura base | 02/03/2026 al 06/03/2026 |  |
| Configuración del entorno de desarrollo local: instalación de Node.js, Expo CLI, Xcode y Android Studio; verificación de simuladores iOS y emuladores Android | 02/03/2026 al 06/03/2026 | Lima, Perú |
| Creación del proyecto con Expo SDK 52 usando la plantilla TypeScript; configuración de app.json con bundle ID, permisos de cámara/galería, íconos y splash screen | 02/03/2026 al 06/03/2026 | Lima, Perú |
| Configuración de ESLint, Prettier y reglas de TypeScript estrictas (strict: true); definición de aliases de paths en tsconfig.json | 02/03/2026 al 06/03/2026 | Lima, Perú |
| Definición de la arquitectura por capas: presentación (pantallas/componentes), dominio (repositorios), infraestructura (HTTP/storage) y contenedor de dependencias | 02/03/2026 al 06/03/2026 | Lima, Perú |
| Creación del design system base: tokens de color (primario, neutros, semánticos), tipografía, espaciado y radios de borde en constantes TypeScript | 02/03/2026 al 06/03/2026 | Lima, Perú |
| Configuración de Expo Router con estructura de directorios (auth)/, (app)/, (tabs)/; definición del layout raíz con slot y fuentes personalizadas | 02/03/2026 al 06/03/2026 | Lima, Perú |
| Creación de la interfaz HttpClient y la implementación FetchHttpClient con manejo de errores, tipado genérico de respuesta y inyección del token JWT en headers | 02/03/2026 al 06/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del AuthContext con estado de sesión, métodos login() y logout(); estrategia de almacenamiento: token en SecureStore, datos de usuario en memoria | 02/03/2026 al 06/03/2026 | Lima, Perú |
| Configuración de EAS Build con perfiles development, preview y production en eas.json; configuración de cuenta de Expo y proyecto en la plataforma | 02/03/2026 al 06/03/2026 | Lima, Perú |
| SEMANA 2 — Onboarding, autenticación y navegación principal | 09/03/2026 al 13/03/2026 |  |
| Implementación del carousel de onboarding con tres pantallas de presentación, animaciones de paginación y botón “Comenzar” | 09/03/2026 al 13/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación de la pantalla de login con campo de email, validación en tiempo real y llamada a POST /api/auth/request-login-code | 09/03/2026 al 13/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación de la pantalla de verificación de código: 6 inputs individuales con foco automático, temporizador de reenvío (60 s) y llamada a POST /api/auth/login-code | 09/03/2026 al 13/03/2026 | Lima, Perú |
| Creación del AuthRepository con los métodos requestLoginCode(), verifyCode() y logout(); definición de tipos TypeScript para las respuestas de autenticación | 09/03/2026 al 13/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del contenedor de dependencias (singleton): instancia única de FetchHttpClient, AuthRepository y repositorios de dominio compartidos por la app | 09/03/2026 al 13/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación de AuthSync: recuperación de sesión desde SecureStore al iniciar la app; redirección automática entre /(auth) y /(app) según estado de sesión | 09/03/2026 al 13/03/2026 | Lima, Perú |
| Configuración de la navegación por tabs con Expo Router: iconos, colores activos/inactivos y manejo de historial de navegación dentro de cada tab | 09/03/2026 al 13/03/2026 | Lima, Perú |
| Construcción del primer build de desarrollo con expo-dev-client para pruebas en dispositivo físico iOS y Android | 09/03/2026 al 13/03/2026 | Lima, Perú |
| SEMANA 3 — Home Feed y módulo de detalle de Evento | 16/03/2026 al 20/03/2026 |  |
| Creación del EventRepository con los métodos getHostEvents(), getGuestEvents(), getBanners() y getEventDetail(); tipado completo de las respuestas | 16/03/2026 al 20/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del hook useHomeFeed con React Query: llamadas paralelas a host-events y guest-events, agrupación por estado (próximos, activos, pasados) | 16/03/2026 al 20/03/2026 | Lima, Perú |
| Construcción del componente BannerCarousel (eventos en vivo) y de las tarjetas de evento para el home | 16/03/2026 al 20/03/2026 | Lima, Perú |
| Creación del EventDetailContext para compartir el estado del evento entre los diferentes tabs del detalle | 16/03/2026 al 20/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación de la pantalla de detalle de evento con navegación por tabs: Resumen, Retos, Álbum, Ranking y Participantes | 16/03/2026 al 20/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del tab Resumen: hero con portada, contador regresivo, listado de anfitriones y dirección del evento | 16/03/2026 al 20/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación de la pantalla de mapa (EventMapScreen) con picker de aplicación de navegación (Google Maps, Waze, Apple Maps) configurando LSApplicationQueriesSchemes en app.json | 16/03/2026 al 20/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del sistema de reacciones: botón flotante FloatingReactions con animación de lanzamiento y llamada a POST /api/events/{eventId}/reactions | 16/03/2026 al 20/03/2026 | Lima, Perú |
| SEMANA 4 — Módulo de Retos y sistema de puntos | 23/03/2026 al 27/03/2026 |  |
| Creación del ChallengeRepository con métodos para listar, obtener pendientes, crear, editar y responder retos; tipado completo de todas las respuestas | 23/03/2026 al 27/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del flujo de reto fotográfico: pantalla de instrucciones → cámara/galería → preview de foto → confirmación y subida | 23/03/2026 al 27/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del flujo de reto de trivia: pantalla de pregunta con opciones de selección, confirmación de respuesta y visualización de resultado con puntos obtenidos | 23/03/2026 al 27/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del panel de creación/edición de retos (solo anfitriones): selector de tipo, campos del formulario y gestión de opciones de respuesta con PATCH y POST | 23/03/2026 al 27/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del tab Álbum: grilla de fotos paginada con soporte de carga infinita; modal de foto completa con contador de likes y botón de like toggle | 23/03/2026 al 27/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del tab Ranking: lista de invitados ordenada por puntos con posición, avatar, nombre y puntaje total | 23/03/2026 al 27/03/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del sistema de feedback visual al completar retos: animación de confeti y toast con puntos obtenidos | 23/03/2026 al 27/03/2026 | Lima, Perú |
| Integración de sugerencias de retos: llamadas a los endpoints de sugerencias de preguntas y fotos para el flujo de creación | 23/03/2026 al 27/03/2026 | Lima, Perú |
| SEMANA 5 — Internacionalización, perfil y analytics | 30/03/2026 al 03/04/2026 |  |
| Integración de i18next y react-i18next con expo-localization para detección automática del idioma del dispositivo | 30/03/2026 al 03/04/2026 | Lima, Perú |
| Creación de los archivos de traducción en.json y es.json con más de 200 claves; reemplazo de todos los strings hardcodeados en la aplicación | 30/03/2026 al 03/04/2026 | Lima, Perú |
| Implementación de la pantalla de perfil: datos del usuario, selector de idioma, opciones de menú y botón de cerrar sesión | 30/03/2026 al 03/04/2026 | Lima, Perú |
| Implementación de la pantalla de edición de perfil: campo de nombre y subida de avatar con compresión via expo-image-manipulator antes de subir a S3 | 30/03/2026 al 03/04/2026 | Lima, Perú |
| Integración de Mixpanel SDK: módulo analytics con funciones trackPageView(), trackAction() e identifyUser(); configuración del token según ambiente | 30/03/2026 al 03/04/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del RouteObserver para tracking automático de navegación de pantallas en Mixpanel sin instrumentación manual por pantalla | 30/03/2026 al 03/04/2026 | Lima, Perú |
| Implementación de la pantalla de lista de notificaciones: listado paginado, estado de leído/no leído e indicador de notificaciones pendientes en el tab | 30/03/2026 al 03/04/2026 | Lima, Perú |
| Creación del NotificationRepository con getNotifications() (paginado) y markAsRead(); implementación del hook de polling para contador de no leídas | 30/03/2026 al 03/04/2026 | Lima, Perú |
| SEMANA 6 — Push notifications y búsqueda de fotos por selfie | 06/04/2026 al 10/04/2026 |  |
| Integración de expo-notifications: solicitud de permisos en primer login, obtención del push token Expo y envío a POST /api/user/push-token | 06/04/2026 al 10/04/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del ciclo de vida del push token: registro al autenticarse, eliminación en DELETE /api/user/push-token al cerrar sesión | 06/04/2026 al 10/04/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del handler de notificaciones en foreground (muestra un toast) y en background/killed (navega a la pantalla correspondiente usando data.action) | 06/04/2026 al 10/04/2026 | Lima, Perú |
| Implementación del flujo de búsqueda de fotos por selfie: captura de foto → POST /api/events/{eventId}/media/search → grilla de resultados filtrados | 06/04/2026 al 10/04/2026 | Lima, Perú |
| Configuración de QueryClient de React Query: staleTime, cacheTime y configuración de reintentos; migración de llamadas directas a hooks con useQuery e useInfiniteQuery | 06/04/2026 al 10/04/2026 | Lima, Perú |
| Implementación de la invalidación de caché de React Query al completar retos fotográficos (invalida queries de álbum y ranking) | 06/04/2026 al 10/04/2026 | Lima, Perú |
| Integración de expo-dev-client en el perfil de desarrollo de EAS para generación de builds de prueba con módulos nativos personalizados | 06/04/2026 al 10/04/2026 | Lima, Perú |
| SEMANA 7 — Soporte Android, builds de producción y tiendas | 13/04/2026 al 17/04/2026 |  |
| Configuración de restricción de orientación (portrait-only) y soporte exclusivo de teléfonos en app.json para las plataformas iOS y Android | 13/04/2026 al 17/04/2026 | Lima, Perú |
| Configuración del build de producción iOS en eas.json: certificados y provisioning profiles gestionados por EAS, configuración del bundle ID y del equipo de desarrollo | 13/04/2026 al 17/04/2026 | Lima, Perú |
| Configuración del build de producción Android en eas.json: generación y almacenamiento del keystore en EAS, build en formato AAB para Google Play | 13/04/2026 al 17/04/2026 | Lima, Perú |
| Actualización de íconos, splash screen y assets de branding para los builds de producción en ambas plataformas | 13/04/2026 al 17/04/2026 | Lima, Perú |
| Configuración de App Store Connect: API key para envío automatizado con EAS Submit; configuración de la ficha de la app (nombre, descripción, capturas) | 13/04/2026 al 17/04/2026 | Lima, Perú |
| Configuración de la cuenta de servicio de Google Play para envío automatizado con EAS Submit al track de pruebas internas | 13/04/2026 al 17/04/2026 | Lima, Perú |
| Revisión y limpieza final del código: eliminación de console.log, verificación de tipos TypeScript y formateo con Prettier en todos los componentes | 13/04/2026 al 17/04/2026 | Lima, Perú |
| SEMANA 8 — Builds de producción, envío a tiendas y cierre | 20/04/2026 al 24/04/2026 |  |
| Ejecución del build de producción iOS con EAS Build (eas build --platform ios --profile production) y verificación del archivo .ipa generado | 20/04/2026 al 24/04/2026 | Lima, Perú |
| Envío a TestFlight mediante EAS Submit; verificación del build en App Store Connect y distribución a testers internos | 20/04/2026 al 24/04/2026 | Lima, Perú |
| Ejecución del build de producción Android con EAS Build (eas build --platform android --profile production) y verificación del archivo .aab generado | 20/04/2026 al 24/04/2026 | Lima, Perú |
| Envío al track de pruebas internas de Google Play mediante EAS Submit; verificación del estado en Google Play Console | 20/04/2026 al 24/04/2026 | Lima, Perú |
| Pruebas smoke en dispositivos físicos iOS y Android: login, home feed, detalle de evento, reto fotográfico, álbum, ranking y recepción de push notification | 20/04/2026 al 24/04/2026 | Lima, Perú |
| Verificación del flujo completo de integración con la API: autenticación → eventos → retos → subida de fotos → búsqueda por selfie → notificaciones | 20/04/2026 al 24/04/2026 | Lima, Perú |
| Elaboración del presente INFORME_ACTIVIDADES.md: informe de actividades del período completo en el formato oficial del proyecto | 20/04/2026 al 24/04/2026 | Lima, Perú |

## 1.2 Programación de actividades para el siguiente período

- Publicación en App Store (producción) y Google Play (producción) tras aprobación del proceso de revisión

- Implementación del manejo de deep links para notificaciones push adicionales (invitación a evento, inicio de evento)

- Evaluación e integración de actualizaciones OTA con EAS Update para correcciones de bugs sin requerir nuevos builds

- Mejoras de rendimiento en la grilla del álbum para eventos con alta cantidad de fotos

- Integración del flujo de confirmación de asistencia al evento

## 2. Grado de cumplimiento de resultados

Sección llenada por el Coordinador de Proyectos

| Objetivos y Resultados esperados | Grado de Cumplimiento |
| --- | --- |
| Objetivos |  |
| — Pantallas desarrolladas: 27 |  |
| — Módulos funcionales completados: 8 | Bien |
| — Integración con API (recap-api): 100% de endpoints consumidos |  |
| — Internacionalización completada (ES/EN): 200+ claves de traducción |  |
| — Builds de producción generados y enviados a TestFlight y Google Play |  |
| — Elaboración del informe de actividades del período |  |
| Resultados |  |
| — Pantallas desarrolladas: 27 (Alcance 100%) |  |
| — Módulos completados: Onboarding, Autenticación, Home Feed, Detalle de Evento, Retos, Álbum, Ranking, Perfil, Notificaciones, Push Notifications (Alcance 100%) |  |
| — Internacionalización completada: ES/EN con 200+ claves en i18n/ (Alcance 100%) |  |
| — Analytics implementado con Mixpanel: tracking de pantallas y acciones clave (Alcance 100%) |  |
| — Builds de producción iOS (TestFlight) y Android (Google Play interno) enviados (Alcance 100%) |  |
| — Informe de actividades del período elaborado y entregado (Alcance 100%) |  |

(*) Valoración general del personal en la marcha del proyecto: - Bien - Regular - Mal

En caso de que la anterior respuesta haya sido “regular” o “mal”, explíquelo brevemente.

_____________________________                              _____________________________

Evaluado:                                                          Coordinador General del Proyecto

Paolo Dellepiane